柳州职业技术学院

“匠心书院室内设计项目”询价采购公告

采购编号：LZY20-037            发布日期：2020年9月8日

- 采购项目名称：匠心书院室内设计项目

- 采购项目预算金额（人民币）：贰拾玖万捌仟元整（¥298000.00）

三、服务期限：自合同签订之日起至整个匠心书院项目的工程结束（自合同签订之日起60日内完成室内设计各项成果；提交室内设计各项成果后，负责施工图的技术交底；负责整个施工期间的图纸解释、指导、必要的施工变更，协助解决施工中出现的技术问题）

四、采购需求：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 技术要求 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计 | - 根据匠心书院的建设预算，结合策划方案及现场踏勘测量后，进行室内初步设计，具体内容包括但不限于： - 初步设计说明； - 平面布置图； - 天花示意图； - 主要功能分布示意图； - 人流交通分析图； - 平面效果图； - 全景效果图； - 彩色参考图片； - 其它能够充分表达初步设计的方式：包括模型或手绘草图、节点示意图。 设计思路和设计理念须符合项目定位和院方建设要求，提交成果经院方评审通过后方可进行深化设计。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 深化设计 | - 结合初步设计成果，进一步进行项目的深化设计，具体内容包括但不限于： - 深化设计说明； - 平面布置图； - 天花布置图； - 地面铺装图； - 立面图； - 主要空间的效果图； - 材料表、材料样板； - 根据甲方的成本控制要求进行软装选型（包括家具、灯具、窗帘、地毯、挂画及其他饰品摆设）、 - 五金、洁具、工程灯具进行选型； - 灯光设计分析图； - 满足相关国家设计文件深度规定图纸。 深化设计须符合项目成本控制要求，符合院方对品牌选型的要求，提交成果经院方评审通过后方可进行施工图设计。（深化设计需结合书院功能，体现院方书院特色，整体搭配协调；设计需提供图书分类摆放方案，如高度及方式等） | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 施工图设计 | - 结合深化设计成果，进一步完成项目施工图设计，具体内容包括但不限于： - 施工图设计说明； - 特殊工程说明书（如需要）； - 饰面材料一览表； - 平面布置图（含墙体放线、地材、家饰、索引、开关插座布局等平面图）； - 天花平面布置图； - 天花灯具尺寸图； - 天花综合图（空调、消防、机电等末端定位）； - 各部位立面图； - 主要位置的剖面图； - 各部位施工节点大样图、 - 定制家具、灯具详图：提供可达到厂家制作深度的图纸，并提供材料样板； - 材料白皮书（含材料的使用位置、属性描述、尺寸、品牌、型号、材料说明以及彩色图片）； - 其他有助于说明和表达的图纸。 施工图设计须符合施工要求的各项内容规范，施工图经设计单位审核校对定稿后方可提供给院方。施工期间，如甲方对项目存在设计工作的任何疑问，负责提供答疑服务。负责施工图的技术交底，施工期间的图纸解释、指导、必要的施工变更，协助解决施工中的技术问题。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 竣工图编制 | - 依据设计施工图、图纸会审记录、设计变更单、技术联系审核单等图纸或记录内容，编制符合国家规范及归档要求的竣工图。（图纸幅面以A2或A1为准；电子版1 份，完成周期：完工后10天内），内容包括但不限于： - 施工图设计说明； - 特殊工程说明书（如需要）； - 饰面材料一览表； - 平面布置图（含墙体放线、地材、家饰、索引、开关插座布局等平面图）； - 天花平面布置图； - 天花灯具尺寸图； - 天花综合图（空调、消防、机电等末端定位）； - 各部位立面图； - 主要位置的剖面图； - 各部位施工节点大样图； - 定制家具、灯具详图：提供可达到厂家制作深度的图纸，并提供材料样板； - 材料白皮书（含材料的使用位置、属性描述、尺寸、品牌、型号、供应商信息、材料说明以及彩色图片）； 其他有助于说明和表达的图纸。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 工作要求： - 设计完成后提交包含项目平面功能划分图、平面细化图、深化设计图、施工图、竣工图等源文件格等资料的项目电子版执行U盘1份，并分别提交1份带彩色封面打印的图册。 - 负责施工图的技术交底，施工期间的图纸解释、指导、必要的施工变更，协助解决施工中的技术问题。 |  |  |  |  |  |  | 工作要求 响应情况 |
| 总报价：人民币（大写） （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

报价人单位（公章）：                      法定代表人（或负责人）：

地址：                         邮政编码：            电话：

转账全称：                          对公帐号：

开户行：

五、要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1．资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商。

2．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，或者为夫妻、直系血亲的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3．报价供应商须按上述要求提供符合有关国家标准的服务，所供服务必须等于或高于公告参数要求。

4．项目实施地点：柳州职业技术学院（官塘校区，与送报价文件的地点不同）。项目总共建筑面积为2730平方米。本次采购不专门组织对项目现场踏勘工作，平面参考图见公告附件。

5.本项目无预付款，成交的供应商按学校指定时间、地点提供服务；自合同签订之日起60日内完成室内设计各项成果。学校经过第一次验收合格后，待供应商开具正规发票后15个工作日内以转账方式，支付总报价金额的90%；自合同签订之日起至整个匠心书院项目的工程结束，学校进行第二次验收，验收合格并交付使用后支付项目尾款（总报价金额的10%）。

6.询价文件包括本询价公告中的报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印	件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件或委托代理人身份证复印件（委托代理时提供），以及评分标准中所要求的文件。

7. 报价文件组成：报价文件一式三份。

8.询价文件中的报价为最终报价，报价含安装所需的辅助材料、人工、安装、运费、发票、税等所有费用，报价不得超过项目的预算。本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2020年9月16日（星期三）下午3：30至4：00送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）A区校门口门卫处，逾期无效。

9.报价文件接收人：后勤与资产管理处资产管理科叶老师  联系电话：18177289127

技术参数咨询人：覃老师    0772-3155285

柳州职业技术学院

2020年9月8日

- 评分标准

1. 价格分…………………………………………………………30分

评分标准：

（1）以进入详评的最低的报价为30分。

（2）                 报价商最低报价金额（元）

报价商价格分 =                     　              ×30分

某报价商报价金额（元）

2.设计分…………………………………………………………40分

设计方案提供以下关键内容：①初步设计说明，包括主题立意、设计思路、展示内容、展示手法等；②各类关键成果，包括平面布置图、全景效果图、主要功能分区示意图等。③材料清单，包括各类材料的使用位置、属性描述、尺寸、品牌、型号、材料说明及彩色图片等信息。

一档（40分）：项目初步设计对项目调研方案及项目定位理解充分，设计理念符合院方对项目建设的需求，项目预算和成本控制合理，初步设计具有很强的实用性和创新性，设计内容全面、必要、专业，符合项目的设计采购要求，并为后续的深化设计和施工图设计提供可行性。

二档（30分）：项目初步设计对项目调研方案及项目定位理解较充分，设计理念较符合项目建设需求，预算和成本控制较好，初步设计说明具有一定的实用性和创新性，具备较全面的设计内容要素。

三档（20分）：项目初步设计方案符合采购要求，初步设计说明较详细，设计的实用性和创新性一般，能较好的控制项目成本，有较全面的平面图和效果图。

四档（10分）： 项目初步设计方案基本符合采购要求，初步设计说明简单，设计理念一般，平面图和效果图一般。

3.公司相关资质及项目经验 ……………………………………………20分

公司应为国内注册的具备法人资格的具有展览展示或室内装修装饰类设计营业范围的公司。近年在展览展示行业设计类资质及获奖荣誉相关资料复印件，如：建筑装饰工程设计专项资质，中国展览展示协会展览陈列工程设计与施工一体化资质等；

已完成的为大型企业或单位设计类似项目。具体指1000平米以上的项目设计策划或设计施工一体化类项目案例，以合同或中标通知书复印件为准，原件待查。具有类似书院类项目的项目经验的公司优先选择。

一档（20分）：公司具有建筑装饰工程设计专项资质甲级资质，具有至少2个1000平米以上的项目设计策划或设计施工一体化类合同或中标通知书，并且满足上述优先选择的条件。

二档（13分）：公司具有建筑装饰工程设计专项资质乙级或丙级资质，具有至少1个1000平米以上的项目设计策划或设计施工一体化类合同或中标通知书。

三档（6分）：公司为国内注册的具备法人资格的具有展览展示或室内装修装饰类设计策划营业范围的公司，但不具备上述加分条件。

4.服务承诺分…………………………………………………………10分

一档（10分）：服务承诺方案优秀，针对项目实际情况提出先进、可行、具体的保证措施；同时设立专门的人员与校方进行初步设计方案的沟通，承诺在2小时内响应，积极主动解决问题，能在合同签订30个工作日内完成初步设计方案。

二档（7分）：服务承诺方案较好，针对本项目实际情况，设立专门的人员与校方进行初步设计方案的沟通，能在合同签订45个工作日内完成初步设计方案。

三档（3分）：服务承诺方案可行；基本满足本项目要求的。

5.总得分=1+2+3+4。

疫情防控期间报价文件递送须知

根据疫情防控需要，现发布此《疫情防控期间报价文件递送须知》（后简称《须知》）。请所有报价人仔细阅读《须知》的全部内容，并严格遵照执行。

一、进入学校前须知

（一）严控到场人数。为减少人员聚集风险，只允许每个报价人安排1名人员到柳州职业技术学院递送报价材料。

（二）递交材料要求

鉴于目前是疫情防控期间，学校对于递交材料的工作，分为两种办法，供报价人选择：

1．现场递交

各报价人应指派无疫情接触史、身体健康且符合防疫要求的人员参加材料递送活动。递交人员应尽可能为柳州市籍，且长期在柳州市居住。由于学校对外来人员的进入需要留出时间走准入程序，故要求所有选择现场递交报价文件的报价人在9月16日（星期三）前，发送承诺书（样式详见附件）扫描件、报价人员身份证复印件、法人代表委托书（格式自拟）扫描件至339919790@qq.com，以上文件全部需要盖公章。未按时发送以上文件者，将被取消报价资格。

到学校递交报价文件时，同时递交之前扫描的承诺书、身份证复印件、法人代表委托书的纸质版给工作人员。未在现场递交以上文件纸质版者，将被取消报价资格。

2．邮寄递交

采用邮寄方式的报价人，请提前电话：0772—3156706 向叶老师咨询或向339919790@qq.com发送邮件，通知邮寄方式，学校主管部门回复时候将告知邮寄地址以及收件人信息；送达时间以柳州职业技术学院工作人员实际收到实物时间为准。学校对报价人因邮寄产生的不能及时送达报价文件的风险不承担任何责任。

二、进入校园须知

（一）严格封闭管理。校园实行全封闭管理，所有外来人员只能从学校A区正门进出，无关人员一律不得进入。

（二）严控人员进出。进入校园人员必须严格遵守疫情防控规定，自觉接受身份核验和体温检测，使用“扫码抗疫情”登记系统实行扫码出入，全程按要求做好佩戴口罩等防护措施。

（三）严格规范处置

对发现疑似症状和来自疫情严重地区的人员，学校将按工作要求及防疫隔离区管理办法处置。

对未正确佩戴口罩、体温≥37.3℃、有疫情接触史且医学观察未满14天者将按疫情防控要求进行严格处置。

三、进入报价文件递送办公场所须知

（一）保持安全距离。所有外来人员在递交材料现场依次等候，一律全程佩戴口罩，自觉保持1米以上的人员间隔距离，尽量隔空就座，不可喧哗闲聊，不可随意走动；保证自身口罩的清洁，不许在校园随意丢扔垃圾，如有废弃的口罩必须丢进学校指定的专门垃圾桶内。

（二）控制活动时间。到学校递交材料时应提前备齐所需材料，即办即走、不得无故逗留。

（三）紧急防疫联动。外来人员如在校园发现疑似新冠肺炎症状的，应立即主动联系现场工作人员。

柳州职业技术学院

2020年9月8日

报价人承诺书

本单位____________________承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及其他疫情防控相关要求。本单位于  年  月  日递送_________________项目的报价文件。本单位承诺在递送过程中做到以下几点：

1．参与报价人员积极配合采购人单位工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入采购人单位，并于必要时积极配合采购人单位工作人员做好现场临时隔离工作。

2．参加报价人员自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，听从采购人单位工作人员的引导。

3．本单位保证做好有关报价文件递送的各项准备工作，并按时到达采购人单位，避免因工作疏忽导致时间拖延和人员聚集；报价文件递送完毕后，本单位人员迅速离场，不在采购人单位停留。

对于报价文件递送人员，本单位登记其信息如下，

1．本单位派出的报价人员（姓名），（身份证号码），（联系电话），在（省、市、区县）居住，无疫情接触史、身体健康。

2.（1）此人于2020年5月1日之后未曾在北京市、辽宁省、黑龙江省、广东省、福建省、新疆维吾尔自治区停留或居住，未曾与以上五个省市自治区的人员有过接触；（2）此人于2020年5月1日之后未曾在广西壮族自治区以外停留或居住；（3）此人于2020年5月1日之后未曾离开中国大陆，未曾与任何港澳台人士、外籍人士接触。

3.如在2020年5月1日之后有去过外省或中国大陆以外，此人在回来后，已满足隔离14日的条件，并经各项检测，证明健康状况良好。

以上信息均真实而有效，若被发现有虚假或瞒报信息，本单位____________________将自行放弃报价资格。

报价文件递送人员（签字）：

承诺人（公章）：

年     月     日